АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2023 г. с.Коржевка №19

Экз.\_\_\_

О плане мероприятий по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории МО Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2023 год

В целях предупреждения и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на реках в период весеннего паводка и ледохода в 2023 году, сохранности дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, защиты предприятий, жилых строений и других сооружений от подтопления и разрушения, администрация муниципального образования Коржевское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории муниципального образования Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2023 год (Приложение №1).
2. Утвердить график дежурства на период весеннего паводка (Приложение №2).
3. Утвердить Состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС на территории МО Коржевское сельское поселение (Приложение №3).
4. Возложить функции по проведению противопаводковых мероприятий на ведущего инспектора администрации МО Коржевское сельское поселение - Короткову Е.И.
5. Признать утратившим силу постановление администрации МО Коржевское сельское поселение от 01.03.2022 №5 «О плане мероприятий по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории МО Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2022 год».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Коржевское сельское поселение В.Н.Федянина

Рубцова Н.А.,884(241) 77-5-41

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Коржевское сельское поселение

от 14.02.2023 г. №19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории муниципального образования Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создание при администрации комиссии на паводковый период | до 06.03.23 | Рубцова Н.А. |
| 2 | Провести собрания граждан в населенных пунктах поселения о предстоящем паводке | до 06.03.23 | Короткова Е.И.  Тарабаева О.И. |
| 3 | Руководителям организаций и предприятий назначить ответственных лиц, отвечающих за взаимодействие и координацию действий во время паводка | до 06.03.23 | Руководители учреждений  (по согласованию) |
| 4 | Произвести очистку территорий предприятий, прочистить водоотводные канавы и отводы паводковых вод к водостокам | до 15.03.23 | Руководители учреждений  (по согласованию)  Администрация поселения |
| 5 | Подготовка помещений для размещения эвакуированного населения и имущества на период паводка | до 15.03.23 | Стягина Л.Н.  Фросина Н.М.  Борисова Н.Ю.  (по согласованию) |
| 6 | Домовладельцам очистить кровли от снега, водоотводные канавы, расположенные на придомовых территориях | до 15.03.23 | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Произвести осмотр водозаборных колонок | до 15.03.23 | Директор МУП «ЖКХ» Коржевское сельское поселение  (по согласованию) |
| 8 | Организовать круглосуточный отвод паводковых вод | в ходе паводка | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Подготовка транспорта для решения возникающих задач в зоне затопления | до 15.03.22 | Руководители предприятий  (по согласованию) |
| 10 | Организация контроля за повышением уровня воды в реки Сура, Тала, пруд в с.Чамзинка | в ходе паводка | Противопаводковая комиссия |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Коржевское сельское поселение

от 14.02.2023г. №19

ГРАФИК

круглосуточного дежурства личного состава администрации МО Коржевское сельское поселение на период весеннего паводка

|  |  |
| --- | --- |
| **1-ый день паводка**  Тарабаева О.И.  Сиякаев Д.А. | **5-ый день паводка**  Тарабаева О.И.  Сиякаев Д.А. |
| **2-ой день паводка**  Федянина В.Н.  Рубцова Н.А. | **6-ой день паводка**  Федянина В.Н.  Рубцова Н.А. |
| **3-ий день паводка**  Короткова Е.И.  Сиякаев Д.А. | **7-ой день паводка**  Короткова Е.И.  Сиякаев Д.А. |
| **4-ый день паводка**  Узбякова Н.Х.  Фошин А.М. | **8-ой день паводка**  Узбякова Н.Х.  Фошин А.М. |

Приложение №3

к постановлению администрации

МО Коржевское сельское поселение

от 14.02.2023 г. №19

Состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС

на территории МО Коржевское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населённый  пункт | Имеющиеся на  балансе ГТС | Состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС | № телефона ответственного дежурного в администрации | Наименование населенного пункта, улиц, домов и кол-во жителей, попадающих под возможное подтопление | Наименование  с ПВР, куда  будут  отселяться  жители при  возможном  подтоплении | Количество человек участвующих в ликвидации последствий паводка, дежурная смена |
| 1 | с.Коржевка | с.Чамзинка на р.Тала | МТЗ – 82 с лопатой | 884(241)77-5-41  884(241) 77-7-19 | - | - | 6 человек,  Старший  Федянина В.Н. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО

Коржевское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Федянина

Состав противопаводковой комиссии

на территории МО Коржевское сельское поселение

Председатель:

Короткова Е.И. – ведущий инспектор администрации МО Коржевское сельское поселение

Члены комиссии:

* 1. Тарабаева О.И. – ведущий инспектор администрации МО Коржевское сельское поселение
  2. Рубцова Н.А. – специалист 1 разряда администрации МО Коржевское сельское поселение
  3. Узбякова Н.Х. – директор МКУ «Управление делами» администрации МО Коржевское сельское поселение
  4. Сиякаев Д.А.- директор МУП «ЖКХ» Коржевское сельское поселение