АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 октября 2024 г. №52а

 с. Коржевка Экз.\_

 О внесении изменений в постановление администрации

 МО Коржевское сельское поселение от 22.12.2022 № 106

 Об утверждении муниципальной программы

 муниципального образования Коржевское сельское поселение

 Инзенского района Ульяновской области

 «Формирование комфортной городской среды

 на 2023-2027 годы»

 Администрация муниципального образования Коржевское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Коржевское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды на 2023-2027 годы».

1.1Муниципальную программу муниципального образования Коржевское Инзенского района Ульяновской области «Формирование комфортной городской среды на 2023-2027 годы» изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации поселения В.Н.Федянина

Исп.Рубцова Н.А.,884(241)77-5-41

**Муниципальная программа**

**муниципального образования Коржевское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на 2023-2027 годы»**

|  |
| --- |
| ПАСПОРТ |

муниципальной программы

муниципального образования «Коржевское сельское поселение» «Формирование комфортной городской среды на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное учреждение администрация муниципального образования Коржевское сельское поселение |
| программы |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
| Участники программы | Собственники МКД |  |
|  | Общественные организации |  |
|  |  |  |
| Цель программы | Создание комфортной среды |  |
| Задачи программы | 1.Повышения уровня благоустройства |
|  | дворовых территорий |  |
|  | 2.Повышения уровня благоустройства |
|  | общественных территорий |  |
|  |  |
| Ожидаемые результаты | Обеспечить благоустройство всех |
| реализации программы | заявленных общественных и дворовых |
|  | территорий |  |  |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |  |
| Объемы и источники | Общий объем финансирования: | тыс. |
| финансирования | руб, в том числе:394570,71 |  |
|  | Объем софинансирования из федерального |
|  | бюджета:  | тыс.руб; |  |
|  | Объем софинансирования из областного |
|  | бюджета: 390625,00 | тыс.руб; |  |
|  | Дополнительный объем софинансирования из муниципального бюджета 3945,71 тыс.руб |
|  |  |   |
| Целевые показатели программы | Приложение №3 к муниципальной |
|  | программе |  |  |
| Контроль за реализацией | Администрация муниципального |  |
| программы | образования Коржевское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Обоснование разработки программы.** |  |

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной среды на территории Ульяновской области.

При разработке учитывались требования постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта в «Формирование современной городской среды на 2023-2027 годы».

* соответствии с указанными документами и нормативными правовыми актами основными приоритетами реализации муниципальной программы являются:
	+ повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий села;
	+ повышение уровня вовлеченности жителей села, общественных организаций, трудовых коллективов в мероприятия по благоустройству села;
	+ обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории села, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

 2.Основные характеристики текущего состояния дворовых территорий

и мест массового отдыха населения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению.

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

* 1. Благоустройство дворовых территорий поселения.

**Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:**

* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка беседок;
* установка урн;
* обкос дворовых территорий;

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ приведена в таблице 1 Программы.

Таблица 1.

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовой территории, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройствоСтоимость ремонта | Единица измерения100 м | Мотивы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС |
| 1 | Обеспечение освещение дворовых территорий | 100 м2 |  |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. |  |
| 3 | Стоимость установки урны для мусора | 1 шт. |  |
| 4 | Стоимость беседки | 1 шт. |  |
| 8 | Газонокосилка | 1шт. |  |
| 9 | Краска водоимульсионная, фасадная | 1шт. |  |
| 10 | колер | 1 шт. |  |

**Визуализированный перечень** образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории дома, сформированный, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

1.1. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

-ремонт и (или) устройство тротуаров;

-ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к домам и общественным зданиям;

-ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); -ремонт и устройство водоотводных сооружений;

-устройство и оборудование детских, спортивных площадок;

-озеленение.

|  |
| --- |
| Нормативная стоимость(единичные расценки) работ по благоустройству |
| дворовых территорий, входящих в перечень |
| дополнительных работ приведена в таблице 2 Программы. |  |  |
| Таблица 2. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по |
| благоустройству | дворовых | территорий, | входящих | в | перечень |

дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройствоСтоимость ремонта | Единица измерения100 м | Мотивы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учётом НДС |
| 1 | Ремонт или устройство тротуаров | 100 м2 |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к домам  | 100 м2 |  |
| 3 | ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 100 м2 |  |
| 4 | ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1м. |  |
| 5 | устройство и оборудование детских, спортивных площадок | 1 площадка |  |
| 6 | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево |  |
| 7 | Озеленение (газоны, клумбы) | 100 м2 |  |
| 8 | Организация площадок для установки мусоросборников (2,5 \*10)  | 1 площадка |  |

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №1 к настоящей Программе.

**1.2. Благоустройство общественных территорий поселения** (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

* качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства, следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

* устройство освещения улицы/парка/сквера.

 При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

* устройство или реконструкция детской площадки;
* благоустройство территории возле общественного здания;
* благоустройство территории вокруг памятника;
* реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
* очистка водоемов;
* благоустройство пустырей;
* благоустройство общегородских и общесельских площадей;
* иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2023 - 2027 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2023 - 2027 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий домов, расположенных на территории поселения, а также территорий общего пользования поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

**6.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансированиямуниципальной программы по годамреализации, тыс.рублей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  | 433570,71 |  |  |  |
| в том числе:федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окружной бюджет | 0 | 390625,00 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3000 | 3945,71 | 0 | 0 | 0 |
| фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 39000,00 | 0 | 0 | 0 |

**7.Система управления реализацией программы**

Управление реализацией настоящей программы осуществляется администрацией муниципального образования «Коржевское сельское поселение», которая с учетом общей величины бюджетных ассигнований уточняет целевые показатели, затраты по мероприятиям, механизм реализации и состав исполнителей программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

 **8.Описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Реализация данной муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач программы, а именно:

- влияние невыполнения (неполного выполнения) отдельных отраслевых мероприятий на комплексные результаты муниципальной программы;

* недостаточное финансирование программных мероприятий;
* макроэкономические риски, связанные с нестабильностью экономики, в т.ч. инфляция;
* изменение конъюнктуры цен на внутреннем рынке строительных материалов, техники, рабочей силы;

 - законодательные риски.

Соисполнители муниципальной программы, также осуществляющие систематический контроль за ходом её исполнения, при необходимости готовят предложения по корректировке муниципальной программы и действиям, которые необходимо совершить в целях её эффективной реализации, участвуют в составлении сводного отчета.

Эффективность реализации мероприятий программы во многом зависит от нормативно-правовой базы, в т.ч. градостроительного законодательства, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Минимизация рисков достижения результатов программы обеспечивается разработкой планов мероприятий, отраслевых проектов и мониторингом реализации программы, включая промежуточные показатели индикаторы, а также своевременное информирование населения и публикация данных о ходе реализации программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных источников осуществляется путем бюджетного планирования, а также своевременной корректировкой финансовых показателей программы.

Управление рисками при реализации муниципальной программы и минимизация их негативных последствий при её выполнении будет осуществляться на основе оперативного планирования работ.

Управление реализацией программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкого ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировкой планов для наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

* периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы.

 **9.Ожидаемые результаты реализации Программы**

По результатам реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Результат реализации |  |  |  | Сроки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п | муниципальной | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | программы | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027г. |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных |  |  |  |  |  |  |
|  | дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | домов |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  Количеств |  благоустроенных |  |  | 1 |  |  |  |
|  | общественных территорий |  |  |  |  |  |  |

Выполнение программы обеспечивается наиболее полной, своевременной и эффективной реализацией её мероприятий. В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий, создание относительно благоприятной среды обитания для жителей села.

Приложение № 1

 Адресный перечень

 дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Наименование | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, |
| п/п |  | мероприятия по | руб. |  |  |  |  |
|  |  | благоустройству |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные |
|  |  | дворовой территории |  |  |  |  | источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |

 2024 год

 2025 год

 2026 год

 2027 год

Приложение № 2

 Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, | Наименование | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, |
| п/п | месторасположение | мероприятия по | руб. |  |  |  |  |
|  |  | благоустройству |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные |
|  |  |  |  |  |  |  | источники |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  2023 год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | Установка хоккейной площадки с.Чамзинка Инзенского района Ульяновской области | 433570,71 |  | 390625,00 | 3945,71 | 39000,00 |  |

Приложение № 3

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

 **основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и | Ответственный |  | срок |  | Ожидаемый | Основные | Связь с |
| наименование | исполнитель |  |  |  |  | непосредственный | направления | показателями |
|  | Начала |  | Окончания |
| основного |  |  |  | результат (краткое | реализации | подпрограммы |
|  |  | реализации |  | реализации |
| мероприятия |  |  |  | описание) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.** | **Благоустройство дворовых территорий** |  |  |
| **1.1 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Администрация МО** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  **Коржевское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство |  |  |  |  |  |  | - |  |
| дворовых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прилегающих к |  |  |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирным |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домам по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий** |  |  |
|  | **Администрация МО Коржевское сельское поселение** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |

дворовых

территорий,

прилегающих к

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и | Ответственный | срок |  | Ожидаемый | Основные | Связь с |
| наименование | исполнитель |  |  |  | непосредственный | направления | показателями |
| Начала |  | Окончания |
| основного |  |  | результат (краткое | реализации | подпрограммы |
|  | реализации |  | реализации |
| мероприятия |  |  | описание) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Благоустройство общественных территорий**

**Администрация**

**МО Коржевское**

**сельское поселение**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |