АДМИНИСТРАЦИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОРЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ИНЗЕНСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14 февраля 2025 г. с.Коржевка №9

 Экз.\_\_\_

О плане мероприятий по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории МО Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2025 год

 В целях предупреждения и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на реках в период весеннего паводка и ледохода в 2025 году, сохранности дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, защиты предприятий, жилых строений и других сооружений от подтопления и разрушения, администрация муниципального образования Коржевское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории муниципального образования Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2025 год (Приложение №1).
2. Утвердить график дежурства на период весеннего паводка (Приложение №2).
3. Утвердить Состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС на территории МО Коржевское сельское поселение (Приложение №3).
4. Возложить функции по проведению противопаводковых мероприятий на ведущего инспектора администрации МО Коржевское сельское поселение - Короткову Е.И.
5. Признать утратившим силу постановление администрации МО Коржевское сельское поселение от 14.02.2024 №8 «О плане мероприятий по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории МО Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2023 год».
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Коржевское сельское поселение В.Н.Федянина

Рубцова Н.А.,884(241) 77-5-41

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Коржевское сельское поселение

от 14.02.2025 г. №9

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, защите сооружений и иных объектов на территории муниципального образования Коржевское сельское поселение в период весеннего паводка на 2025 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создание при администрации комиссии на паводковый период | до 06.03.2025 | Рубцова Н.А. |
| 2 | Провести собрания граждан в населенных пунктах поселения о предстоящем паводке | до 06.03.2025 | Короткова Е.И.Тарабаева О.И. |
| 3 | Руководителям организаций и предприятий назначить ответственных лиц, отвечающих за взаимодействие и координацию действий во время паводка | до 06.03.2025 | Руководители учреждений(по согласованию) |
| 4 | Произвести очистку территорий предприятий, прочистить водоотводные канавы и отводы паводковых вод к водостокам | до 15.03.2025 | Руководители учреждений (по согласованию)Администрация поселения |
| 5 | Подготовка помещений для размещения эвакуированного населения и имущества на период паводка | до 15.03.2025 | Стягина Л.Н.Фросина Н.М.Борисова Н.Ю.(по согласованию) |
| 6 | Домовладельцам очистить кровли от снега, водоотводные канавы, расположенные на придомовых территориях | до 15.03.2025 | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Произвести осмотр водозаборных колонок | до 15.03.2025 | Директор МУП «ЖКХ» Коржевское сельское поселение(по согласованию) |
| 8 | Организовать круглосуточный отвод паводковых вод  | в ходе паводка  | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Подготовка транспорта для решения возникающих задач в зоне затопления | до 15.03.2025 | Руководители предприятий(по согласованию) |
| 10 | Организация контроля за повышением уровня воды в реки Сура, Тала, пруд в с.Чамзинка  | в ходе паводка | Противопаводковая комиссия |

Приложение №2

к постановлению администрации

МО Коржевское сельское поселение

от 14.02.2025г. №9

ГРАФИК

 круглосуточного дежурства личного состава администрации МО Коржевское сельское поселение на период весеннего паводка

|  |  |
| --- | --- |
| **1-ый день паводка** Тарабаева О.И.Сиякаев Д.А. |  **5-ый день паводка**  Тарабаева О.И.Сиякаев Д.А. |
| **2-ой день паводка** Федянина В.Н.Рубцова Н.А.  | **6-ой день паводка** Федянина В.Н.Рубцова Н.А. |
|  **3-ий день паводка**  Короткова Е.И.Сиякаев Д.А.  |  **7-ой день паводка**  Короткова Е.И.Сиякаев Д.А. |
|  **4-ый день паводка**  Узбякова Н.Х.Фошин А.М. |  **8-ой день паводка** Узбякова Н.Х.Фошин А.М. |

Приложение №3

к постановлению администрации

МО Коржевское сельское поселение

от 14.02.2025 г. №9

Состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС

на территории МО Коржевское сельское поселение

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Населённыйпункт | Имеющиеся набалансе ГТС | Состав сил и средств, подготовленных на случай ЧС | № телефона ответственного дежурного в администрации | Наименование населенного пункта, улиц, домов и кол-во жителей, попадающих под возможное подтопление | Наименование с ПВР, куда будут отселяться жители при возможном подтоплении | Количество человек участвующих в ликвидации последствий паводка, дежурная смена |
| 1 | с.Коржевка | с.Чамзинка на р.Тала | МТЗ – 82 с лопатой | 884(241)77-5-41884(241) 77-7-19 | ул. Затонная,2 дома-4 человека, ул.Скачилова,3 дома-5 человек | 9-человек-в СДК с.Коржевка (по согласованию)  | 6 человек,СтаршийКороткова Е.И.77-5-41 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации МО

Коржевское сельское поселение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н.Федянина

Состав противопаводковой комиссии

на территории МО Коржевское сельское поселение

Инзенского района Ульяновской области

Председатель:

Короткова Е.И. – ведущий инспектор администрации МО Коржевское сельское поселение Инзенского района Ульяновской области

Члены комиссии:

* 1. Тарабаева О.И. – ведущий инспектор администрации МО Коржевское сельское поселение
	2. Рубцова Н.А. – специалист 1 разряда администрации МО Коржевское сельское поселение
	3. Узбякова Н.Х. – директор МКУ «Управление делами» администрации МО Коржевское сельское поселение
	4. Сиякаев Д.А.- директор МУП «ЖКХ» Коржевское сельское поселение